Titolo Progetto: porting di applicazione grafica da linguaggio C su piattaforma MHP per DVB-T e sua sincronizzazione con immagini televisive

Soggetto proponente:GIORGI ROBERTO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

porting di applicazione grafica da linguaggio C su piattaforma MHP per DVB-T e sua sincronizzazione con immagini televisive

Indicazione del Responsabile Progetto

GIORGI ROBERTO

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Realizzazione di software grafico per piattaforma MHP per DVB-T e sua sincronizzazione con immagini televisive; produzione della relativa documentazione e verifica corretto funzionamento con utente sordo

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | studio iniziale del porting e delle sincronizzazioni previste ai punti successivi; definizione delle interfacce e raccolta dell’input testuale da televideo | 1 | software e al documentazione corrispondente |
| 2 | porting di applicazione grafica da C a MHP/DVB-T senza ottimizzazioni | 1,5 | software e al documentazione corrispondente |
| 3 | ottimizzazione, testing, debugging della applicazione realizzata, raccolta nuovi requisiti e feedback dagli utilizzatori | 1,5 | software e al documentazione corrispondente |
| 4 | affinamento e test su campo del sistema complessivo con raggiungimento dei requisiti finali di corretto funzionamento verificabile da utente sordo | 1 | software e al documentazione corrispondente |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/5

| Il Proponente Prof. Roberto Giorgi | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Roberto Giorgi |
| --- | --- |