Titolo Progetto: Realizzazione software, test e collaudo di applicazione distribuita per sistema di traduzione per sordi

Soggetto proponente:GIORGI ROBERTO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Realizzazione di software grafico con Visual Studio 2008 seconda la descrizione delle attivita’ sottostanti.

Indicazione del Responsabile Progetto

GIORGI ROBERTO

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Realizzazione di software grafico con Visual Studio 2008 seconda la descrizione delle attivita’ sottostanti.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizzazione di prototipo distribuito di applicazione client grafica per Windows Vista e Windows Mobile 6.1, realizzazione server Linux | 1 | Software per l’intera applicazione (client e server) |
| 2 | Test, collaudo su campo con utenti sordi, documentazione dettagliata del funzionamento utente e note realizzative sul funzionamento interno | 1 | Documentazione utente e note realizzative interne |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/2

| Il Proponente Prof. Roberto Giorgi | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Roberto Giorgi |
| --- | --- |