Titolo Progetto: Studio e progettazione di sistema RFID per il monitoraggio dell'erosione delle coste

Soggetto proponente:BENELLI GIULIANO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Studiare e realizzare un sistema di misura dell'erosione costiera utilizzando sensori RFID

Indicazione del Responsabile Progetto BENELLI GIULIANO Studiare e realizzare un sistema di misura dell'erosione costiera utilizzando sensori RFID

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto Obiettivo / Finalità BENELLI GIULIANO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi dei possibili miglioramenti e perfezionamenti del sistema RFID esistente per il monitoraggio dell'erosione delle coste | 2,5 | Sistema di misura |
| 2 | Progettazione del sistema | 1,5 | Report sulla messa in opera |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/4

| Il Proponente Prof. Giuliano Benelli | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Giuliano Benelli |
| --- | --- |