Titolo Ricerca: Studio, sviluppo e sperimentazione di algoritmi di rivelazione di cambiamenti in immagini SAR Cosmo-Skymed multitemporali

Soggetto proponente:GARZELLI ANDREA

Indicazione del Responsabile Ricerca GARZELLI ANDREA

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi del problema ed implementazione algoritmica | 2 | Consegna di una prma versione stabile di un algoritmo di rivelazione di cambiamenti |
| 2 | Sperimentazione su dati reali ed eventuale correzione degli algoritmi proposti nella prima fase. | 2 |  |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   0/4

| Il Proponente Prof. Andrea Garzelli | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità Prof. Garzelli |
| --- | --- |

# Text boxes

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

l'attività di ricerca ha lo scopo di studiare metodi di analisi ed elaborazione di immagini SAR multitemporali ad alta risoluzione spaziale per la rilevazione di cambiamenti tramite tecniche robuste alla presenza di disturbi caratteristici di acquisizioni single-look.