Titolo Ricerca: Studio ed implementazione di algoritmi per la predizione del flusso del traffico

Soggetto proponente:GORI MARCO

Indicazione del Responsabile Ricerca GORI MARCO
Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementazione degli algoritmi di predizione del traffico | 4 | Integrazione degli algoritmi di predizione del traffico nel sistema per l'infomobilità |
| 2 | Valutazione degli algoritmi su dati reali e sintetici per valutarne la robustezza rispetto a rumore e dati mancanti | 2 | preparazione dei dati per il testbed. Valutazione e messa a punto degli algoritmi |
| 3 | Ingegnerizzazione e ottimizzazione dell'architettura del sistema di infomobilità per ottimizzare l'integrazione del modello sviluppato | 1.5 | Ottimizzazione del software e sua documentazione |

Durata Ricerca [giorni/mesi]:   15/7

| Il Proponente Prof. Marco Gori | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità Prof. Marco Gori |
| --- | --- |

# Text boxes

L'attività di ricerca avrà lo scopo di implementare e sperimentare metodi di predizione del traffico sulla base di informazioni eterogenee. Il predittore di flusso dovrà essere integrato nel software già sviluppato nella prima fase del progetto SIMOB. In particolare lo studio riguarderà la valutazione la messa a punto di algoritmi di predizione dei valori di flusso del traffico e/o dei tempi di percorrenza sugli archi del grafo stradale. le prestazioni saranno valutate sul testbed previsto nell'ambito del progetto. L'implementazione dovrà tener conto dell'architettura complessiva del sistema di gestione delle informazioni per l'infomobilità come delineato nella documentazione sviluppata nelle fasi precedenti del progetto stesso.

Il progetto SIMOB (Sistema Integrato per l'Infomobilità) è stato finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Terzo Accordo Integrativo dell'Accordo di programma Quadro "Ricerca e trasferimento tecnologico per il sistema produttivo". L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di una base di conoscenze e di metodologie per l'evoluzione verso un sistema di infomobilità integrato regionale. Risultati specifici attesi in tal senso riguardano, interoperabilità ed integrazione, modellistica, evoluzione architetturale della piattaforma telematica e potenziamento di capacità da analisi e sperimentazione su aspetti di usabilità e accettabilità dei terminali di interazione. Le ricerche svolte presso l'unità UNISI-DII si collocano prevalentemente nel WP2.1"Modellistica di basi informative per previsioni del traffico" che ha l'obiettivo di studiare modelli innovativi per l'integrazione di informazione eterogenea di interesse per la mobilità e di predizione dello stato del traffico.