Titolo Ricerca: Sviluppo di un software per la simulazione tridimensionale della dinamica di un propulsore elettrico ad alta potenza per piattaforme satellitari, composto da un cluster di propulsori a effetto Hall

Soggetto proponente:GARULLI ANDREA

Descrizione Ricerca: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Ricerca

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Ricerca
Obiettivo / Finalità

|  | Descrizione fasi e sottofasi Ricerca | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | definizione specifiche del software | 5 | Individuazione delle caratterisitche principali degli algoritmi di simulazione tridimensionale |
| 2 | Scrittura del codice | 20 | Implementazione degli algorimi di simulazione |
| 3 | Validazione del software | 5 | Verifica del corretto funzionamento degli algoritmi sviluppati |

Durata Ricerca [giorni]:   30

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Ricerca per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |

# Text boxes

Sviluppo di un software per la simulazione tridimensionale della dinamica di un propulsore elettrico ad alta potenza, composto da un cluster di propulsori ad effetto Hall, per piattaformi satellitari

GARULLI ANDREA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.