Titolo Progetto: Collaborazione al Master Amministrazione del Territorio per la realizzazione di una piattaforma di apprendimento a distanza e di auto valutazione.

Soggetto proponente:BELLUCCI PAOLO

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Progetto Il progetto consta nella realizzazione di un complesso sistema di campus virtuale per permettere agli iscritti al Master Amministrazione del Territorio di confrontarsi con i docenti, con i materiali e le esercitazioni messi a disposizione nella loro pagina personalizzata del campus web, e svolgere attività di autovalutazione

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto Obiettivo / Finalità VERZICHELLI LUCA

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Le principali caratteristiche del sistema dovranno essere: 1. accesso individuale per ogni studente con possibilità di "postare" domande e elaborati 2. Presenza di profili per docenti e tutor, con prerogative di amministrazione per la circolazione del materiale 3. Presenza di vari strumenti di interazione (test on line, forum, ecc.)

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disegno e preparazione della piattaforma Campus Web. Studio di fattibilità e realizzazione della versione beta. | 1 |  |
| 2 | Gestione della piattaforma Campus Web per il Master Amministrazione del territorio. | 4 |  |
| 3 | Stesura rapporto finale sulla fruibilità e analisi dei dati relativi alla partecipazione degli utenti, da mettere a disposizione del coordinamento del Master | 1 |  |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/6

| Il Proponente f.to Prof. Paolo Bellucci | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità f.to Prof. Luca Verzichelli |
| --- | --- |