Titolo Fase di progetto/programma: PROGRAMMAZIONE SOFTWARE DI ANALISI STATISTICA DEI TESTI.

Soggetto proponente:STELLA FRANCESCO VINCENZO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

Sviluppo di nuova interfaccia e funzioni integrative del software “Analisi Lessicale” di Poli-Carboni: si tratta di adattare il software “Analisi Lessicale” del 1998, d’accordo con gli autori, estendendo le funzioni di elaborazione dei dati in direzione delle piattaforme specialistiche come TAPoR o Hyperbase e di creare un interfaccia di libero accesso che automatizzi parte delle operazioni necessarie a utilizzare il programma facilitandone l’accesso ai ricercatori e adeguandolo ai sistemi operativi in vigore.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

STELLA FRANCESCO VINCENZO

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi software. (Tempo di realizzazione cinque giorni). | 5 |  |
| 2 | Sviluppo interfaccia e funzioni.(Tempo di realizzazione 30 giorni). Analisi e testaggio.(Tempo di realizzazione cinque giorni). | 35 |  |
| 3 | Analisi e testaggio. (Tempo di realizzazione cinque giorni). | 5 |  |

Durata Fase di progetto/programma giorni:   45/0

| Il Proponente ______________________________ | Il Responsabile Fase di progetto/programma per accettazione della responsabilità _________________________________________ |
| --- | --- |