Titolo Progetto: Creazione sistema report sul Database del Laboratorio QNL.

Soggetto proponente:Prof. Nicola De Stefano

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Creazione sistema generazione report integrato su singolo paziente di dati clinici e markers di Risonanza Magnetica, presenti nel Database del Laboratorio di Neuroimmagini Quantitative; coordinamento attività e raccolta dati di trial clinici.

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. Nicola De Stefano

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi struttura generale e dati presenti nel Database. | 4 | Analisi della struttura del DB e dei dati inseriti, correzione eventuali incongruenze. |
| 2 | Coordinamento dati di trial clinici. | 4 | Coordinamento delle attività di trial clinici, raccolta e inserimento dati nel DB. |
| 3 | Elaborazione modello report integrato di dati clinici e di risonanza Magnetica. | 6 | Elaborazione di un modello unico di report dati clinici e di RM. |
| 4 | Creazione del sistema di generazione automatica report sui dati di un singolo paziente. | 6 | Creazione di sistema interrogazione DB con generazione di report finale sul modello elaborato. |
| 5 | Creazione interfaccia Web per la generazione dei report. | 4 | Elaborazione di interfaccia user friendly per interrogazione DB e generazione di report in PDF. |

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/24

| Il Proponente Prof. Nicola De Stefano | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Nicola De Stefano |
| --- | --- |