Titolo Progetto: progettazione di una piattaforma mobile e georeferenziata per il controllo di un ambiente portuale e il rilevamento dell'inquinamento marino

Soggetto proponente: Prof. Giuliano Benelli

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Le attività progettuali sono fianlizzate a: - l'analisi funzionale e tecnica degli apparati di rilevazione wireless e di interscambio dati per il progetto; la progettazione e lo sviluppo del Centro Servizi di gestione del dato acquisito dalla wireless sensor network

Indicazione del Responsabile Progetto

Prof. Giuliano Benelli

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Il Progetto PRIMA finanziato nell'ambito del piano di incentivi alla Piccola Media Impresa Docup Toscana - Misura 1.8, si propone di sviluppare un sistema che effettui il monitoraggio di parametri ambientali sensibili per mezzo di reti di sensori, e di integrare questo sistema all'interno di un'architettura esistente già in parte che permetta la gestione e l'analisi dei dati registrati. La struttura di rilevamento è costituita da una centralina di raccolta e gestione dati e da due distinti sistemi di rilevamento: un sistema composto da una serie di sensori collegati fisicamente con la centralina, e una rete di sensori wireless dislocabili su un'area ampia in modo da poter monitorare siti difficilmente raggiungibili con connessione fisica.

|  | Descrizione fasi e sottofasi Progetto | Tempi di realizzazione (n. giorni) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi funzionale degli apparati di rilevazione wireless e di interscambio dati per il progetto | 10 | 1) individuare le piattaforme più indicate per sviluppare una rete di questo tipo; 2)identificare i parametri ambientali opportuni per l'attività di monitoraggio. |
| 2 | Analisi tecnica degli apparati di rilevazione wireless e di interscambio dati per il progetto | 10 | 1) valutare la disponibilità di dispositivi in grado di rilevare i parametri ambientali richiesti; 2) stabilire il formato dati da scambiare tra diversi moduli architetturali |
| 3 | Progettazione del Centro Servizi di gestione del dato acquisito dalla wireless sensor network | 10 | Identificare le caratteristiche del Centro Servizi, finalizzato a: 1) acquisizione dei dati rilevati dalla centralina (wired e wireless); 2)analisi del dato rilevato e gestione di eventuali alert in funzione di specifiche criticità; 3) rendering e presentazione dei dati mediante un portale applicativo. |

Durata Progetto [giorni]:   30

| Il Proponente Prof. Giuliano Benelli | Il Responsabile Progetto per accettazione della responsabilità Prof. Giuliano Benelli |
| --- | --- |