Titolo Fase di Programma: Implementazione della Piattaforma Beacon DTT

Soggetto proponente: Prof. Giuliano Benelli

Descrizione Fase di Programma: Obiettivi / Finalità

La fase di programma è finalizzata all'implementazione di parte dei moduli software previsti dalla piattaforma BEACON a supporto dell'interoperabilità delle applicazioni. In particolare, l'incarico prevede il supporto all'upgrade dei tools tmCarousel, tmManager, e tm Player al fine di renderli compatibili con le specifiche brasiliane Ginga.

Indicazione del Responsabile Fase di Programma

Prof. Giuliano Benelli

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di Programma
Obiettivo / Finalità

L'incarico in oggetto si colloca nel contesto delle attività del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione nell'ambito del progetto europeo BEACON. BEACON è un progetto triennale del Sesto Programma Quadro della Ricerca finanziata dalla Comunità Europea area Information Society Technology (IST) finalizzato a (i) promuovere l'interoperabilità delle soluzioni DTT in contesti applicativi diversi (Europa e Sud-America, (ii) identificare una metodologia di formazione a distanza attraverso la televisione digitale e la distribuzione di servizi di t-learning volti all'inclusione sociale nella città di San Paolo (Brasile)

|  | Descrizione fasi e sottofasi Fase di Programma | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Progettazione del modello architetturale | 1 | Identificare ciascun modulo dell'architettura BEACON |
| 2 | Analisi dello stato dell'arte dello standard GEM e definizione delle funzionalità di servizio | 1 | Valutare le API GEM e GINGA - J disponibili e identificare gli scenari di servizio e le relative funzionalità |
| 3 | Supporto all'upgrade dei tools tmPlayer, tmCarousel e tmManager, | 1 | Identificare le metodologie di upgrade dei singoli tools a supporto dell'interoperabilità |

Durata Fase di Programma [giorni/mesi]:   0/3

| Il Proponente Prof. Giuliano Benelli | Il Responsabile Fase di Programma per accettazione della responsabilità Prof. Giuliano Benelli |
| --- | --- |