Titolo Fase di progetto/: Sviluppo di moduli software su piattaforma GEM-GINGA-J per applicazioni di T-Learning

Soggetto proponente:BENELLI GIULIANO

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità

La fase di progetto è finalizzata all’implementazione di alcuni dei moduli software relativi framework di formazione a distanza del progetto BEACON. In particolare, l’attività prevista per il presente incarico prevede l’analisi della piattaforma di e-learning esistente, e l’implementazione dei moduli di gestione degli accessi e di tracciabilità delle interazioni degli utenti. La soluzione sarà sviluppata in accordo con i soggetti partner dell’iniziativa, in ottemperanza alle linee progettuali stabilite dal BEACON Consortium.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma

BENELLI GIULIANO

.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

L’incarico in oggetto si colloca nel contesto delle attività del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione nell’ambito del progetto europeo BEACON. BEACON è un progetto triennale del Sesto Programma Quadro della Ricerca finanziata dalla Comunità Europea, area Information Society Technology (IST) finalizzato a (i) promuovere l’interoperabilità delle soluzioni DTT in contesti applicativi diversi (Europa e Sud-America), (ii) identificare una metodologia di formazione a distanza attraverso la televisione digitale e la distribuzione di servizi di t-learning volti all’inclusione sociale nella città di San Paolo (Brasile).

|  | Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma | Tempi di realizzazione (n. mesi) | Obiettivi delle singole fasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi del framework BEACON esistente | 2 | Identificare lo stato dell’arte della piattaforma BEACON, e validarne le scelte tecnologiche pregresse |
| 2 | Sviluppo dei moduli software di riferimento, a supporto delle funzionalità di accesso e monitoraggio delle interazioni dell’utente | 8 | Implementazione dei moduli software e integrazione nella piattaforma complessiva |
| 3 | Testing delle soluzioni implementate | 2 | Validazione dei risultati finali a fronte degli obiettivi progettuali |

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/12

| Il Proponente Prof. Giuliano Benelli | Il Responsabile Fase di progetto per accettazione della responsabilità Prof. Giuliano Benelli |
| --- | --- |